Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

JFM Tech Solutions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Felipe Santana Gonçalves  (Responsável pelo grupo) | 1901648 | felipe.goncalves@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 95476-3122 |
| Adilson Severino da Silva | 1902281 | adilson.silva@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 99154-2884 |
| José Riquelmo Gomes da Silva | 1901961 | jose.gomes@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 959677081 |
| Jonatas Andrade de Oliveira | 1901721 | jonatas.oliveira@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 95713-0051 |

Oficina Automotiva Rochester

|  |
| --- |
| Tema |
| Sistema da Oficina Mecânica |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Consulta do produto | C | M | B | 1 |
| 2 | Consulta dos produtos | C | M | B | 1 |
| 3 | Consulta de saída do produto | C | M | B | 1 |
| 4 | Consulta de entrada de produto | C | M | B | 1 |
| 5 | Suporte | U | B | B | 3 |
| 6 | Valor do produto | I | B | B | 2 |
| 7 | Quantidades do produto | I | M | B | 2 |
| 8 | Localização do produto | I | M | M | 2 |
| 9 | Descrição do produto | I | B | B | 2 |
| 10 | Marca do produto | I | B | B | 2 |
| 11 | Preço de custo | U | B | M | 3 |
| 12 | Disponibilidade | I | B | M | 2 |
| 13 | Reserva | U | M | M | 3 |
| 14 | Comunicados | U | A | A | 3 |
| 15 | Agenda | U | A | A | 3 |
| 16 | Cadastro de clientes | C | M | B | 1 |
| 17 | Cadastro de fornecedor | C | M | B | 1 |
| 18 | Código do produto | U | M | B | 3 |
| 19 | Etiquetas | U | A | A | 3 |
| 20 | Ordem de Serviço | I | A | M | 2 |
| 21 | Cotação | U | A | A | 3 |
| 22 | Fluxo de caixa | I | A | M | 2 |
| 23 | Relatórios | I | A | M | 2 |
| 24 | Produto teste | I | M | M | 2 |
| 25 | Pesquisa de opinião | U | M | M | 3 |
| 26 | Instruções | U | B | M | 3 |
| 27 | Categoria do produto | I | M | M | 2 |
| 28 | Agendamento online de retirada peça | U | A | A | 3 |
| 29 | Crediário | U | A | A | 3 |
| 30 | Nota fiscal | U | A | A | 3 |
| 31 | Escala de produtos | U | A | A | 3 |
| 32 | Controle de datas dos produtos | I | M | A | 2 |
| 33 | Controle quantitativo de produtos | I | A | A | 2 |
| 34 | Ano de fabricação do produto | I | B | B | 2 |
| 35 | Cadastro de operadores | I | M | B | 2 |
| 36 | Envio de e-mail | U | M | M | 3 |
| 37 | Informações da empresa | I | M | M | 2 |
| 38 | Lista de inadimplentes | I | A | M | 2 |
| 39 | Pesquisa de qualidade | U | M | M | 3 |
| 40 | Alteração de entregas se dentro do prazo | I | M | M | 2 |
| 41 | Fechamento de entregas vencidas. | I | M | M | 2 |
| 42 | Resumo das Entregas Recebidas | I | M | M | 2 |
| 43 | Resumo das Entregas Pendentes | I | M | M | 2 |
| 44 | Cadastramento de entregas | I | M | M | 2 |
| 45 | Backup dos produtos | U | M | M | 3 |
| 46 | Backup dos clientes | U | M | M | 3 |
| 47 | Backup das entregas | U | M | M | 3 |
| 48 | Realidade do caixa | I | B | B | 2 |
| 49 | Despesas do caixa | I | B | B | 2 |
| 50 | Cadastro de atividade | I | B | B | 2 |